南开大学软件学院本科科研实训周报表

| 姓 名 |  | 颜浩轩 | 学 号 | 2412769 | 指导教师 | 高楠，宋泽坤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | AI+心理项目 |  |  |  |  |
| 周报日期 |  | 2026 年7 月 22 日 至 2026 年 7 月29 日 第 2 周 |  |  |  |  |
| 本周实训内容 | 本周主要围绕无感知心理测评智能体的阶段汇报、项目口径修订、本地原型代码开发和应用测试准备展开。 7 月 23 日主要整理第二次组会汇报思路，对比前一次汇报内容，明确本次不再重复访谈分析和 Miro 需求整理，而是重点展示智能体设计细节、对话流程、安全规则、后台报告和飞书上传闭环。同时梳理了 09_智能体设计 中各文件之间的关系，为后续汇报和代码实现确定主线。 7 月 24 日完成第二次组会汇报材料和会议纪要整理，并根据项目最新方向修订核心口径：项目最终形态是无感知测评，即学生端只进行自然对话，完整评估报告在后台静默生成，并自动上传至飞书多维表格，不设置人工复核流程。同时开始推进 Mental-LLM 项目的基础工程重构，处理 API Key 暴露风险，建立 Vite + TypeScript 工程骨架、接口契约、基础文档和测试目录。 7 月 27 日主要进行代码联调与真实接口验证。使用自己的 NK-GeniOS Agent 和新 API Key 尝试真实对话链路，检查本地代理、环境变量和请求配置。预检结果显示本地配置基本正确，但上游返回 API service is disabled，说明当前阻塞主要来自平台侧 API 服务启用或 Agent 发布状态，而不是本地代码问题。 7 月 28 日继续进行项目代码开发，将前期智能体设计方案进一步落实到本地原型中。重点完成 D0-D12 对话阶段状态、结构化评估字段、风险证据规则、中文非诊断报告模板和统一 workflow payload 接线。同时对 src/、docs/、tests/ 等目录进行低风险整理，清理无效占位文件、归档历史资源，并运行本地验证保证项目结构调整后仍可正常工作。 |  |  |  |  |  |
| 本周成果与进展 | 本周项目从“需求分析和方案设计”进一步推进到“本地原型开发和流程对齐”阶段，已经形成了较清晰的项目实现路线。 首先，完成了第二次组会汇报和会议纪要材料，能够较完整地说明当前项目的定位、智能体设计方案、后台报告生成逻辑、飞书上传思路和后续 MVP 目标。相比上一阶段，本周汇报重点从访谈需求提炼转向系统如何具体运行。 其次，统一了项目核心口径：本项目不是心理诊断系统，也不是人工复核系统，而是无感知心理测评对话智能体。学生端保持自然对话体验，后台自动生成结构化报告并上传飞书；对于潜在安全问题，只提供学校心理健康中心等现实支持资源，不承诺诊断、治疗或自动危机干预。 第三，完成了 Mental-LLM 本地项目的基础工程重构。项目已从早期较集中的静态原型，逐步拆分为 src/app、src/domain、src/services、src/contracts、docs、tests 等结构，为后续继续开发对话流程、风险识别、报告生成和工作流上传提供了更清楚的代码基础。 第四，完成了本地原型与智能体设计方案的进一步对齐。当前代码已经开始支持对话阶段推进、结构化评估信息沉淀、风险证据记录、中文非诊断报告生成和飞书 payload 构造，使项目从“普通聊天页面”向“可解释、可测试的无感知测评原型”推进。 第五，完成了多轮本地验证，包括类型检查、smoke 测试、单元测试和本地验证脚本。当前本地原型的主要运行链路保持可用，但真实 NK-GeniOS 线上联调仍需等待平台授权或 API 服务启用后继续完成。 |  |  |  |  |  |
| 本周遇到的问题及解决方案 | 本周遇到的主要问题之一是 NK-GeniOS 真实接口联调受平台侧状态限制。虽然本地环境变量、代理配置和请求链路已经通过预检，但真实调用时上游返回 API service is disabled。目前判断该问题主要与 Agent API 服务启用或发布状态有关，因此已将问题记录到联调日志和排障文档中，等待平台侧权限或服务状态确认后继续测试。 第二个问题是前期项目文档中曾出现“人工复核”相关表述，但当前项目最终方向已经调整为无感知测评。为避免后续汇报和代码实现出现口径冲突，本周对相关设计内容进行了统一，将最终流程调整为“后台静默报告 + 飞书自动上传”，并强调学生端不展示完整报告。 第三个问题是代码功能逐渐增多后，项目目录和源码文件出现一定冗杂。针对这一问题，本周没有直接进行大规模高风险重构，而是采用低风险整理方式，清理无效占位文件、合并说明文档、整理 docs 和 tests 目录，并在整理后运行本地验证，保证没有破坏现有运行链路。 第四个问题是心理健康相关功能需要严格控制表达边界。当前解决方式是在报告模板、风险规则和学生端展示中统一采用非诊断表达，后台只记录基于本次对话的信息、风险线索和信息缺口，不向学生展示内部风险编号、完整报告或飞书上传内容。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 下周计划继续完善整个项目流程，使当前本地原型进一步接近可测试、可展示的最小系统。重点包括继续优化对话阶段推进、结构化评估字段、风险识别规则、后台报告模板和飞书上传内容。 在老师安排下，开展应用测试，重点测试普通压力对话、睡眠问题、人际困扰、学习压力、用户拒答、否定风险、引用他人风险、明确高风险表达、报告生成和上传失败等场景，检查系统是否能够正确记录状态、生成报告并保持学生端展示边界。 同时继续关注 NK-GeniOS 授权和 API 服务状态。如果平台侧权限通过，将继续进行真实线上联调；如果仍未通过，则继续完善本地验证、配置文档和异常处理说明。 此外，下周会阅读与对话式心理健康评估、LLM 安全边界、心理风险识别、量表自然语言化和数字心理健康干预相关的论文，为后续系统优化、测试设计和最终汇报提供理论依据。 |  |  |  |  |  |