【日报】颜浩轩｜2026年7月20日｜智能体总体设计与对话流程设计

负责模块：AI + 心理无感知测评项目中，心理健康对话评估智能体总体方案与核心对话流程设计。

今日主要在前期访谈编码、主题总结、Miro 需求整理和访谈需求提炼的基础上，将已有研究结论转化为智能体总体架构、功能边界和对话流程设计。

1. 今天完成了什么？

回顾前期访谈分析和 Miro 整理结果，重新梳理项目从“访谈原文 -> 开放编码 -> 主题归纳 -> 需求条目 -> 功能模块 -> 对话与安全规则 -> 报告字段”的转化链条，明确后续智能体设计不能脱离访谈证据。

完成心理健康对话评估智能体总体设计方案，明确系统定位为“高校心理健康对话评估助手”，主要承担初筛、信息收集、风险提示和后台报告草稿生成，不承担诊断、治疗或紧急救援职责。

梳理系统主要模块，包括学生端对话入口、对话管理模块、信息抽取模块、风险识别模块、报告生成模块、后台人工复核模块和资源配置模块，初步明确各模块之间的数据流向和职责边界。

完成对话流程设计，将正常会话拆分为边界与知情说明、开放式主诉、主诉具体化、基础与校园情境、情绪/认知/行为/身体状态、功能影响、固定安全确认、支持系统、总结确认、报告生成与人工复核等阶段。

针对自然语言对话容易发散的问题，设计了单轮追问原则和字段补全逻辑，要求系统每轮优先处理一个主要问题，并根据用户回答逐步补齐持续时间、频率、强度、功能影响和安全状态等关键信息。

根据专家访谈中的边界要求，明确系统在学生端只提供温和的支持性表达和必要建议，完整评估报告应进入后台，由心理中心老师或专业人员进行复核。

2. 今天产出了什么材料？

《智能体总体设计方案.md》，内容包括项目定位、设计依据、系统边界、产品目标、非目标、模块架构、风险优先原则和原型成功标准。

《智能体对话流程设计.md》，内容包括 D0-D12 正常流程、全局安全通道、每轮处理顺序、单轮问题预算、追问深度和会话状态字段。

智能体核心设计主线：以开放式主诉作为入口，以结构化追问补齐必要字段，以安全监测贯穿全流程，以后台报告和人工复核作为输出终点。

用于后续提示词、危机规则、报告模板和原型配置的基础流程框架。

3. 今天新增了什么可观察数据或证据？

明确设计依据来自 11 份访谈、183 条开放编码、Miro RQ1/RQ2 归纳和 20 项智能体设计需求，而不是直接凭空设定功能。

将 RQ1 转化为“系统需要评估什么”，包括主诉、持续时间、频率强度、情绪认知行为状态、睡眠饮食、功能影响、支持系统和安全状态等信息维度。

将 RQ2 转化为“系统如何安全可控地完成评估”，包括能力边界、非诊断表达、风险优先、资源白名单、报告待复核和数据最小化等约束。

确认了正常对话流程和危机通道的优先级关系：任意阶段出现风险线索时，安全通道优先于普通追问、量表补充和一般建议。

初步形成首版原型的最低成功标准：边界说明、开放式主诉、基础评估、固定安全筛查、总结确认和报告生成链路必须可运行。

4. 当前卡点是什么？

系统最终名称、学生端反馈范围和专业版报告接收对象仍需组内进一步确认。

危机资源白名单、校内心理中心响应链路和高风险告警责任尚未落实，因此目前只能在文档中保留占位配置，不能写成真实联动已经完成。

量表或诊断标准的使用权限尚未明确，设计中只能将 PHQ-9、GAD-7、SCL-90、ICD-10、DSM-5 等作为可能参考项，不能默认上线使用。

对话流程既要避免问卷感，又要保证后台报告字段完整，这两者之间需要后续通过模拟对话继续调整。

5. 明天计划做什么？

在总体方案和对话流程基础上，继续细化智能体提示词与规则设计。

补充危机风险识别与处置规则，明确风险触发条件、流程中断方式和安全确认话术。

设计心理评估报告模板，将对话中采集的信息转化为后台可复核字段。

准备周二组会汇报提纲，围绕智能体设计进展、关键边界和待确认问题进行说明。