【日报】颜浩轩｜2026年7月21日｜人工复核、数据边界与 NK-GeniOS 原型准备

负责模块：AI + 心理无感知测评项目中，后台人工复核机制、数据边界设计与 NK-GeniOS 最小化原型准备。

今日在智能体总体方案、对话流程、提示词规则、危机处置规则和报告模板的基础上，重点补充人工复核与数据边界，并将设计内容整理为 NK-GeniOS 平台上的最小化原型制作指南。

1. 今天完成了什么？

继续完善智能体提示词与规则设计，明确智能体在学生端应以“心理健康对话评估助手”的身份开展对话，避免使用心理咨询师、精神科医生或诊断系统等越界定位。

完成危机风险识别与处置规则设计，梳理自伤、自杀、伤害他人、过量服药、无法保证安全、严重失控和疑似严重精神状态异常等高优先级线索，并设计普通评估流程中断机制。

完成心理评估报告模板设计，将报告字段拆分为主诉与求助目标、持续时间与近期变化、情绪/认知/行为/身体状态、功能影响、支持系统与既往求助、安全筛查、信息缺口、初步建议和人工复核提示。

补充人工复核与数据边界设计，明确 AI 生成报告默认处于“待人工复核”状态，专业人员需要查看证据、修改字段、确认或驳回，不能把系统草稿直接当作最终结论。

梳理不同角色的权限边界，包括学生用户、心理中心专业人员、项目负责人、安全负责人、研究成员、技术维护人员和管理员，强调最小必要权限和审计留痕。

结合 NK-GeniOS 平台和已有 report-to-feishu 工作流，整理最小化原型制作指南，将前期设计转化为可配置的提示词、变量、工作流绑定和飞书多维表格写入流程。

2. 今天产出了什么材料？

《智能体提示词与规则设计.md》，用于约束智能体角色、目标、对话流程、表达禁区和输出格式。

《危机风险识别与处置规则.md》，用于说明风险线索识别、风险澄清、安全确认、流程中断和资源使用边界。

《心理评估报告模板设计.md》，用于规范后台报告字段、证据保留、信息缺口和人工复核提示。

《人工复核与数据边界设计.md》，用于补充报告复核状态机、角色权限、数据分类、导出边界和留存删除原则。

《NK-GeniOS最小化原型制作指南.md》，用于指导在 NK-GeniOS 平台上搭建一个可演示闭环。

更新项目交接说明，将新增的人工复核、数据边界和 NK-GeniOS 原型准备工作同步到后续交接文件中。

3. 今天新增了什么可观察数据或证据？

报告复核状态被拆分为 draft、auto_check、validation_failed、pending_review、in_review、returned、rejected、confirmed、released、archived 和 revoked 等状态，便于后续实现和测试。

人工复核任务分为 H0-H4 五类，从常规抽检、常规复核、优先复核、高优先级处置到紧急处理，用于和 R0-R3/RX 等风险分流标签区分。

明确飞书多维表格或类似协作工具只适合承载复核队列和脱敏摘要，不应默认存放完整对话原文、详细风险表述和身份信息。

NK-GeniOS 原型目标被收缩为一条最小闭环：学生进入智能体 -> 边界说明 -> 开放式表达 -> 结构化追问 -> 安全确认 -> 生成后台报告草稿 -> 调用 report-to-feishu -> 写入飞书多维表格 -> 进入待人工复核状态。

进一步确认了报告表达边界：不能写“无风险”，只能写“当前对话未披露明确即时风险”或“安全状态未完成确认”。

4. 当前卡点是什么？

学校正式危机处置制度、资源白名单、值班责任链和响应时限尚未确认，相关内容只能写成待确认项。

专业版报告是否进入飞书多维表格，以及哪些字段允许同步，还需要结合平台权限和数据敏感等级进一步确认。

NK-GeniOS 平台对变量持久化、工作流入参、复核状态和权限控制的支持程度仍需实际配置后验证。

学生是否可以查看、下载、更正或申请删除报告，涉及隐私和伦理边界，不能由原型文档单独决定。

5. 明天计划做什么？

基于本周已完成的访谈分析、需求提炼和智能体设计文件，整理图文结合版周报。

补齐 7 月 20 日、7 月 21 日和 7 月 22 日日报，使日报与实际安排的工作量保持一致。

检查阶段性进展报告、周报、日报和交接说明之间的内容一致性，避免不同材料对系统定位和报告边界表述冲突。

根据周报要求继续整理可展示材料，为后续组会和平台原型配置做准备。