【日报】颜浩轩｜2026年7月22日｜周报制作与阶段材料整理

负责模块：AI + 心理无感知测评项目中，第一周周报制作、阶段材料整理与后续原型准备。

今日主要围绕上周周报制作和阶段性材料归档展开，在前期访谈分析、智能体设计和 NK-GeniOS 原型指南的基础上，将已有工作整理为适合提交和汇报的图文结合材料。

1. 今天完成了什么？

梳理 7 月 15 日至 7 月 21 日期间完成的主要工作，将访谈分析、Miro 需求整理、访谈需求提炼、阶段性报告、智能体设计和 NK-GeniOS 原型准备整合为周报主线。

根据学校科研实训周报格式，整理图文结合版周报提示和材料顺序，明确周报应包含工作概览、时间线、访谈分析流程、Miro RQ1/RQ2 结构、需求类别表、智能体架构图、对话流程图、成果矩阵和下周计划。

检查并整理第一周周报相关文件，包括图文版 HTML、PDF 和提交版 PDF，保证周报内容能够体现具体工作量，而不是简单罗列文档名称。

补齐 7 月 20 日、7 月 21 日和 7 月 22 日三天日报，将 20 日重点放在智能体总体设计与对话流程，21 日重点放在安全规则、报告模板、人工复核与 NK-GeniOS 原型准备，22 日重点放在周报制作和阶段材料整理。

重新整理项目交接说明的使用方式，确保后续切换对话框时可以快速接续项目，不需要重新从零解释访谈、Miro、需求提炼和智能体设计进度。

对周报和日报中的心理健康相关表述进行统一，避免出现诊断、治疗、确定风险等越界说法，统一采用初筛、风险提示、后台复核、信息收集和人工确认等表述。

2. 今天产出了什么材料？

图文结合版第一周周报 HTML 文件和 PDF 文件，用于提交和阶段性展示。

第一周周报提交版 PDF，文件命名按学号、姓名和周报次数整理。

7 月 22 日日报，内容对应周报制作、日报补齐和阶段材料整理。

更新后的项目交接说明，用于后续新对话快速接手项目。

3. 今天新增了什么可观察数据或证据？

周报中梳理的阶段性成果包括访谈编码表、全量访谈主题总结、Miro RQ1/RQ2 整理、智能体设计需求清单、访谈需求提炼文档、阶段性进展报告、智能体总体设计方案、对话流程设计、提示词与规则设计、危机规则、报告模板、人工复核与数据边界设计和 NK-GeniOS 原型制作指南。

周报结构中至少包含工作总览表、成果矩阵、问题解决表、下周计划表等结构化信息，并辅以访谈分析流程、智能体架构、对话流程和最小化原型闭环等图示。

本周工作主线被明确为“资料理解 -> 编码分析 -> 需求提炼 -> 智能体设计 -> 原型准备”，可以用于组会和周报中说明项目推进逻辑。

日报拆分后，7 月 20 日和 7 月 21 日的工作量不再显得过度集中，能够更自然地体现两天分别完成设计框架和落地准备。

4. 当前卡点是什么？

目前周报和日报主要基于研究设计与文档整理，NK-GeniOS 平台上的真实配置和联调还没有完成。

后续若进入真实测试，需要进一步确认危机资源、人工响应责任、量表使用权限和数据留存规则。

5. 明天计划做什么？

根据周报和 NK-GeniOS 制作指南，开始在平台上配置最小化心理健康对话评估智能体。

完成智能体提示词、变量字段和 report-to-feishu 工作流绑定的初步配置。

使用模拟学生输入测试普通压力、睡眠问题、人际困扰、学习压力和安全风险线索等场景。

检查飞书多维表格中的报告字段是否完整，确认报告状态能否体现“待人工复核”。

根据测试结果继续修改提示词规则、报告字段和风险触发逻辑。